## Slide 1: Segundo sprint
Seguimiento del Estado del proyecto con product owner

## Slide 2: Equipo de trabajo
Jonathan Molina Miranda
Víctor Fusalba Raña
Joan Martínez Torres
Iván Cañas i Martín
Alejandro Miranda Herrero

## Slide 3: Diagrama de clases

## Slide 4: Product Backlog
TO-DO | In Progress | Done
 |  | Versión 1 Versión 2 Versión 3 Versión 4 Versión 5

## Slide 5: Sprint Backlog
Durante el primer sprint finalizamos las versiones 1 y 2
En el segundo sprint hemos finalizado todas las otras versiones

## Slide 6: Burndownchart
Sprint 1

## Slide 7: Burndownchart
Sprint 2

## Slide 8: Retrospectiva
Versión 3
Versión 4
Versión 5
Gestión vehículos
Gestión alojamientos
Confirmar reservas considerando errores
Calcular precio total
Gestionar reintentos cuando se produce un error al realizar pago y al confirmar reserva de vuelo
Gestionar datos de facturación del usuario teniendo en cuenta errores
Gestionar errores confirmar reserva para coches y alojamiento

## Slide 9: Objetivos
Hemos aprendido ha utilizar correctamente los mocks
Hemos conseguido finalizar todas las versiones

## Slide 10: FEEDBACK Y PREGUNTAS