## Slide 1: primer sprint
Seguimiento del Estado del proyecto con product owner

## Slide 2: Gestión del proyecto
A partir del desarrollo Agile hemos planteado un desarrollo incremental dividido en 5 versiones.
Cada versión es funcional y totalmente fiable gracias a la implementación de diversos test que prueba el código en diversas situaciones.
Los test son desarrollados al final de cada versión.
Las diversas tareas han sido divididas a partir del software Jira

## Slide 3: Distribución del trabajo
Se ha intentado distribuir correctamente el trabajo entre los diversos miembros
Asignación del trabajo fluida, capacidad de adaptación para solucionar momentos de atasco en el desarrollo

## Slide 4: OBJETIVOS DEL SPRINT 1
Priorizar la versión 1 y 2 del proyecto
Desarrollar todos los test posibles para no tener errores que puedan perjudicar el desarrollo futuro
Acabar gran parte de la versión 3 del proyecto
Aprender el uso de MOCKS para facilitar el desarrollo de los test

## Slide 5: Versión 1
Inicializar datos de usuario
Añadir una estructura de facturación y pagos
Agregar y eliminar destinos de viaje para múltiples pasajeros
Poder calcular el precio de forma dinámica situaciones y confirmar reservas
Lo mas importante:
TEST DE TODAS LAS SITUACIONES

## Slide 6: Versión 2
Se implementan avisos de error en el momento de confirmar la reserva y pagar
Se hacen test mas complejos con mas situaciones gracias al uso de MOCKS

## Slide 7: VERSIÓN 3
No hemos cumplido el objetivo y nos hemos quedado solo en el inicio de la versión
El principal problema han sido los atascos en el desarrollo por los test de la versión 2 por culpa del uso de mocks.

## Slide 8: Objetivos principales para el futuro desarrollo
Agilizar el desarrollo de test para no gastar mucho tiempo de desarrollo
Crear un sistema de gestión de errores complejo que facilite la solución de estos por parte del usuario
Dar la posibilidad al usuario de reserva otros servicios durante la reserva

## Slide 9: FEEDBACK Y PREGUNTAS